**How we delivered our homes**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Type of Delivery** | **2022**  **Total** | **2023**  **Q1** | **2023**  **Q2** | **2023**  **Q3** | **2023**  **Total**  **at 30th September** | **2023 Target** |
| **DLR Build** | **4** | **0** | **67** | **0** | **67** | **364** |
| **DLR Part V** | **65** | **13** | **27** | **58** | **98** |
| **AHB Build** | **144** | **0** | **0** | **14** | **14** |
| **AHB Part V** | **5** | **0** | **0** | **79** | **79** |
| **DLR Acquisition** | **2** | **0** | **0** | **1** | **1** |  |
| **AHB Acquisition** | **13** | **1** | **0** | **2** | **3** |
| **DLR Lease\*** | **5** | **144** | **1** | **1** | **146** | **39** |
| **AHB Lease** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | | | | | | |
| **Type of Delivery** | **2022**  **Total** | **2023**  **Q1** | **2023**  **Q2** | **2023**  **Q3** | **2023**  **Total**  **at 30th September** |  |
| **RAS** | **62** | **13** | **11** | **8** | **32** |  |
| **HAP – Standard** | **106** | **29** | **35** | **28** | **92** |
| **HAP - Homeless** | **91** | **20** | **24** | **11** | **55** |
|  | | | | | | |
| **TOTAL DELIVERY 2023**  **at 30th Sept** |  | | | | **587** |  |

\*Incl. Home for Life Mortgage to Rent